ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: 100002]ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2016 г. N 1138
[bookmark: 100003]ОБ ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ ПЕРЕЧНЯХ
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ
ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР
[bookmark: 100004]В соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения;
исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов;
Правила внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов;
Правила ведения реестров описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов.
[bookmark: 100010]2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации согласованные предложения о внесении в федеральные законы и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации изменений, предусматривающих отмену избыточных и (или) дублирующих процедур, указанных в исчерпывающих перечнях, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
[bookmark: 100011]3. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предложения о включении процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в исчерпывающие перечни, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления.
[bookmark: 100012]4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
[bookmark: 100013]в месячный срок со дня получения предложений, указанных в пункте 3 настоящего постановления, представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о внесении изменений в исчерпывающие перечни, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления;
[bookmark: 100014]обеспечить ведение реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, и реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов, в соответствии с Правилами ведения реестров описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов, и разместить указанные реестры на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее дня вступления в силу пункта 1 настоящего постановления;
[bookmark: 100015]до 1 января 2017 г. утвердить форму реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, и реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов.
[bookmark: 100016]5. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления, за исключением пункта 49 исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и пункта 51 исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов, вступающих в силу с 1 января 2019 г.
[bookmark: 100017]Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ



[bookmark: 100018]Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2016 г. N 1138
[bookmark: 100019]ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: 100020]I. Процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации
[bookmark: 000029][bookmark: 100021]1. Процедуры, связанные с предоставлением прав
на земельный участок и подготовкой документации
по планировке территории (применяются, в том числе
в отношении лесных участков, в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации)
[bookmark: 100022]1. Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для комплексного освоения территории.
[bookmark: 100023]2. Заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории и договора о комплексном освоении территории.
[bookmark: 100024]3. Организация и проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории.
[bookmark: 100025]4. Заключение договора о комплексном развитии территории.
[bookmark: 000023][bookmark: 100026]5. Организация и проведение аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья.
[bookmark: 000024][bookmark: 100027]6. Заключение договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья и договора аренды земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья.
[bookmark: 100028]7. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
[bookmark: 100029]8. Утверждение документации по планировке территории.
[bookmark: 100030]9. Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории.
[bookmark: 000025][bookmark: 100031]10. Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья.
[bookmark: 100032]11. Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории.
[bookmark: 100033]12. Организация и проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.
[bookmark: 100034]13. Заключение договора о развитии застроенной территории.
[bookmark: 100035]14. Предоставление межевого плана.
[bookmark: 100036]15. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
[bookmark: 100037]16. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
[bookmark: 100038]17. Постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости - земельного участка.
[bookmark: 100039]18. Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
[bookmark: 100040]19. Государственная регистрация права собственности на земельный участок или договора аренды земельного участка.
[bookmark: 100041]20. Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
[bookmark: 100042]21. Заключение соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.
[bookmark: 100043]22. Государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода прав на недвижимое имущество, изъятое для государственных или муниципальных нужд.
[bookmark: 100044]23. Предоставление согласия собственника для установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному или муниципальному учреждению.
[bookmark: 100045]24. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
[bookmark: 100046]25. Государственная регистрация сервитута.
[bookmark: 000030][bookmark: 100047]26. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1469.
[bookmark: 100048]27. Предоставление согласования размещения объектов в границах полосы отвода железных дорог.
[bookmark: 100049]28. Предоставление согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги.
[bookmark: 100050]29. Заключение с владельцем автомобильной дороги договора, предусматривающего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами инженерных коммуникаций.
[bookmark: 000044][bookmark: 100051]30. Принятие решения об установлении публичного сервитута.
[bookmark: 000045][bookmark: 100052]31. Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута.
[bookmark: 000031][bookmark: 100053]2. Процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной
участок и его использованием для целей строительства
(применяются в случаях, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, дополнительно
к процедурам, указанным в подразделе 1 раздела I настоящего
перечня, применяемым в отношении лесных участков)
[bookmark: 100054]32. Утверждение проектной документации лесного участка.
[bookmark: 100055]33. Заключение договора аренды лесного участка.
[bookmark: 100056]34. Утверждение положительного заключения государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов.
[bookmark: 100057]35. Направление лесной декларации.
[bookmark: 100058]36. Направление отчета об использовании лесов.
[bookmark: 000032][bookmark: 100059]37. Направление отчета об охране лесов от пожаров.
[bookmark: 000033]37(1). Направление отчета о защите лесов.
[bookmark: 000034]37(2). Направление отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия.
[bookmark: 100060]38. Направление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
[bookmark: 100061]3. Процедуры, связанные с заключением договоров
водопользования или принятием решений о предоставлении
водного объекта в пользование (применяются в случаях,
установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации)
[bookmark: 100062]39. Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.
[bookmark: 100063]40. Предоставление решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении проекта зоны санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях.
[bookmark: 100064]41. Предоставление решения о согласовании осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта от организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеющей проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект.
[bookmark: 100065]42. Заключение договора о задатке в целях участия в аукционе по приобретению права на заключение договора водопользования.
[bookmark: 100066]43. Заключение договора водопользования.
[bookmark: 100067]44. Предоставление сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре, в целях предоставления в пользование водного объекта.
[bookmark: 100068]45. Принятие решения о предоставлении в пользование водного объекта.
[bookmark: 100069]46. Предоставление разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты.
[bookmark: 100070]47. Разработка и утверждение нормативов допустимых сбросов.
[bookmark: 100071]48. Согласование осуществления деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
[bookmark: 100072]49. Предоставление комплексного экологического разрешения на отдельный объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.
[bookmark: 100073]4. Процедуры, связанные с недропользованием (применяются
в случаях, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации)
[bookmark: 100074]50. Предоставление лицензии для осуществления геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи.
[bookmark: 000035]50(1). Предоставление права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.
[bookmark: 000064][bookmark: 100075]51. Предоставление лицензии для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения.
[bookmark: 100076]52. Предоставление решения об изменении границ участков недр и (или) внесение соответствующих изменений в лицензию на пользование недрами.
[bookmark: 100077]53. Предоставление решения о согласовании технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами.
[bookmark: 100078]54. Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта (подземного источника водоснабжения) требованиям санитарных правил.
[bookmark: 100079]55. Предоставление решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении границ и режима зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
[bookmark: 100080]5. Процедуры, связанные с архитектурно-строительным
проектированием (применяются в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации)
[bookmark: 100081]56. Предоставление согласования специальных технических условий с МЧС России.
[bookmark: 100082]57. Предоставление согласования специальных технических условий для подготовки проектной документации.
[bookmark: 000054][bookmark: 100083]58. Представление материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
[bookmark: 100084]59. Предоставление положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий.
[bookmark: 100085]60. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации.
[bookmark: 100086]61. Предоставление положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.
[bookmark: 000055][bookmark: 100087]62. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1002.
[bookmark: 000001][bookmark: 100088]63. Предоставление заключения о том, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, а также в случае, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, не приводят к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию (в сопоставимых ценах).
[bookmark: 100089]64. Предоставление заключения уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ.
[bookmark: 100090]65. Предоставление заключения государственной историко-культурной экспертизы.
[bookmark: 100091]66. Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения.
[bookmark: 100092]67. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
[bookmark: 100093]68. Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.
[bookmark: 100094]69. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
[bookmark: 100095]70. Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения.
[bookmark: 100096]71. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам горячего водоснабжения.
[bookmark: 100097]6. Процедуры, связанные с осуществлением строительства,
реконструкции (применяются в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации)
[bookmark: 000046][bookmark: 100098]72. Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
[bookmark: 100099]73. Предоставление решения о согласовании осуществления действий в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
[bookmark: 100100]74. Предоставление решения о согласовании осуществления действий в охранных зонах объектов по производству электрической энергии.
[bookmark: 100101]75. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода.
[bookmark: 100102]76. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети.
[bookmark: 100103]77. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне геодезического пункта.
[bookmark: 100104]78. Предоставление согласия на производство работ, связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
[bookmark: 100105]79. Предоставление разрешения на строительство.
[bookmark: 000056][bookmark: 100106]80. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1002.
[bookmark: 000057][bookmark: 100107]81. Внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).
[bookmark: 000058][bookmark: 100108]82. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1002.
[bookmark: 100109]83. Заключение договора горячего водоснабжения строящегося (не введенного в эксплуатацию) объекта на период строительства.
[bookmark: 100110]84. Заключение договора холодного водоснабжения в отношении строящегося объекта на период строительства.
[bookmark: 100111]85. Заключение договора водоотведения в отношении строящегося объекта на период строительства.
[bookmark: 100112]86. Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
[bookmark: 100113]87. Направление извещения о возникновении аварийной ситуации на объекте капитального строительства.
[bookmark: 100114]88. Направление извещения об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
[bookmark: 100115]89. Направление извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.
[bookmark: 100116]90. Проведение проверок государственного строительного надзора.
[bookmark: 100117]91. Проведение проверок государственного экологического надзора.
[bookmark: 100118]92. Предоставление результатов экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов, назначенных органом государственного строительного надзора.
[bookmark: 100119]93. Направление извещения об устранении нарушений.
[bookmark: 100120]94. Предоставление акта проверки объекта капитального строительства, строительство которого завершено, при осуществлении государственного строительного надзора.
[bookmark: 100121]7. Процедуры, связанные с предоставлением разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, государственной
регистрацией прав на построенный объект (применяются
в случаях, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации)
[bookmark: 100122]95. Предоставление технического плана сооружения.
[bookmark: 100123]96. Предоставление заключения федерального государственного экологического надзора.
[bookmark: 100124]97. Предоставление заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
[bookmark: 100125]98. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
[bookmark: 100126]99. Присвоение адреса объекту капитального строительства.
[bookmark: 100127]100. Государственный кадастровый учет объекта недвижимости.
[bookmark: 100128]101. Принятие решений об установлении границ зоны с особыми условиями использования территории.
[bookmark: 100129]102. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зоны с особыми условиями использования территории.
[bookmark: 100130]103. Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества - объект водоснабжения, водоотведения.
[bookmark: 100131]II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления
градостроительной деятельности на территориях субъектов
Российской Федерации и территориях муниципальных
образований (применяются в случае, если такие процедуры
и порядок их проведения установлены нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации или муниципальным
правовым актом представительного органа
местного самоуправления)
[bookmark: 100132]104. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
[bookmark: 100133]105. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
[bookmark: 100134]106. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части.
[bookmark: 100135]107. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления.
[bookmark: 100136]108. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
[bookmark: 100137]109. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах.
[bookmark: 000047][bookmark: 100138]110. Предоставление разрешения на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов.
[bookmark: 000048][bookmark: 100139]111. Предоставление акта приемки в эксплуатацию объекта, относящегося к объектам, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов.



[bookmark: 100140]Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2016 г. N 1138
[bookmark: 100141]ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
[bookmark: 100142]I. Процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации
[bookmark: 000036][bookmark: 100143]1. Процедуры, связанные с предоставлением прав
на земельный участок и подготовкой документации
по планировке территории (применяются, в том числе
в отношении лесных участков, в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации)
[bookmark: 100144]1. Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для комплексного освоения территории.
[bookmark: 100145]2. Заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории и договора о комплексном освоении территории.
[bookmark: 100146]3. Организация и проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории.
[bookmark: 100147]4. Заключение договора о комплексном развитии территории.
[bookmark: 000026][bookmark: 100148]5. Организация и проведение аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья.
[bookmark: 000027][bookmark: 100149]6. Заключение договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья и договора аренды земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья.
[bookmark: 100150]7. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
[bookmark: 100151]8. Утверждение документации по планировке территории.
[bookmark: 100152]9. Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории.
[bookmark: 000028][bookmark: 100153]10. Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья.
[bookmark: 100154]11. Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии территории.
[bookmark: 100155]12. Организация и проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.
[bookmark: 100156]13. Заключение договора о развитии застроенной территории.
[bookmark: 100157]14. Предоставление межевого плана.
[bookmark: 100158]15. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
[bookmark: 100159]16. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
[bookmark: 100160]17. Постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости - земельного участка.
[bookmark: 100161]18. Заключение договора аренды земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности.
[bookmark: 100162]19. Государственная регистрация права собственности на земельный участок или договора аренды земельного участка.
[bookmark: 100163]20. Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
[bookmark: 100164]21. Заключение соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.
[bookmark: 100165]22. Государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода прав на недвижимое имущество, изъятое для государственных или муниципальных нужд.
[bookmark: 100166]23. Предоставление согласия собственника для установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному или муниципальному учреждению.
[bookmark: 100167]24. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
[bookmark: 100168]25. Государственная регистрация сервитута.
[bookmark: 100169]26. Предоставление градостроительного плана земельного участка.
[bookmark: 100170]27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
[bookmark: 100171]28. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
[bookmark: 100172]29. Предоставление согласования проектирования и строительства объектов в пределах приаэродромной территории.
[bookmark: 100173]30. Предоставление согласования размещения объектов в границах полосы отвода железных дорог.
[bookmark: 000037]30(1). Предоставление согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги.
[bookmark: 000049]30(2). Принятие решения об установлении публичного сервитута.
[bookmark: 000050]30(3). Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута.
[bookmark: 000038][bookmark: 100174]2. Процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной
участок и его использованием для целей строительства
(применяются в случаях, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, дополнительно
к процедурам, указанным в подразделе 1 раздела I настоящего
перечня, применяемым в отношении лесных участков)
[bookmark: 100175]31. Утверждение проектной документации лесного участка.
[bookmark: 100176]32. Заключение договора аренды лесного участка.
[bookmark: 100177]33. Утверждение положительного заключения государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов.
[bookmark: 100178]34. Направление лесной декларации.
[bookmark: 100179]35. Направление отчета об использовании лесов.
[bookmark: 000039][bookmark: 100180]36. Направление отчета об охране лесов от пожаров.
[bookmark: 000040]36(1). Направление отчета о защите лесов.
[bookmark: 000041]36(2). Направление отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия.
[bookmark: 100181]37. Направление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
[bookmark: 000042][bookmark: 100182]3. Процедуры, связанные с заключением договоров
водопользования, принятием решений о предоставлении водного
объекта в пользование, а также процедуры в сфере
воздействия на окружающую среду (применяются в случаях,
установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации)
[bookmark: 100183]38. Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.
[bookmark: 100184]39. Предоставление решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении проекта зоны санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях.
[bookmark: 100185]40. Предоставление решения о согласовании осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта от организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеющей проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект.
[bookmark: 100186]41. Заключение договора о задатке в целях участия в аукционе по приобретению права на заключение договора водопользования.
[bookmark: 100187]42. Заключение договора водопользования.
[bookmark: 100188]43. Предоставление сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре, в целях предоставления в пользование водного объекта.
[bookmark: 100189]44. Принятие решения о предоставлении в пользование водного объекта.
[bookmark: 100190]45. Предоставление разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты.
[bookmark: 100191]46. Разработка и утверждение нормативов допустимых сбросов.
[bookmark: 100192]47. Предоставление разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
[bookmark: 100193]48. Установление предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов.
[bookmark: 100194]49. Предоставление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
[bookmark: 100195]50. Согласование осуществления деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
[bookmark: 100196]51. Предоставление комплексного экологического разрешения на отдельный объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.
[bookmark: 100197]4. Процедуры, связанные с недропользованием (применяются
в случаях, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации)
[bookmark: 100198]52. Предоставление лицензии для осуществления геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи.
[bookmark: 000043]52(1). Предоставление права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.
[bookmark: 000065][bookmark: 100199]53. Предоставление лицензии для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения.
[bookmark: 100200]54. Предоставление решения об изменении границ участков недр и (или) внесение соответствующих изменений в лицензию на пользование недрами.
[bookmark: 100201]55. Предоставление решения о согласовании технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами.
[bookmark: 100202]56. Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта (подземного источника водоснабжения) требованиям санитарных правил.
[bookmark: 100203]57. Предоставление решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении границ и режима зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
[bookmark: 100204]5. Процедуры, связанные с заключением договоров
подключения (технологического присоединения) объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения, а также
с архитектурно-строительным проектированием (применяются
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации)
[bookmark: 100205]58. Предоставление топографической карты земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
[bookmark: 100206]59. Предоставление топографической карты земельного участка в масштабе 1:2000 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
[bookmark: 100207]60. Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям.
[bookmark: 100208]61. Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения.
[bookmark: 100209]62. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.
[bookmark: 000002][bookmark: 100210]63. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100211]64. Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения.
[bookmark: 100212]65. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам горячего водоснабжения.
[bookmark: 100213]66. Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения.
[bookmark: 100214]67. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
[bookmark: 100215]68. Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.
[bookmark: 100216]69. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
[bookmark: 100217]70. Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения.
[bookmark: 100218]71. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения.
[bookmark: 000003][bookmark: 100219][bookmark: 100220][bookmark: 100221]72 - 74. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100222]75. Предоставление согласования специальных технических условий с МЧС России.
[bookmark: 100223]76. Предоставление согласования специальных технических условий для подготовки проектной документации.
[bookmark: 000059][bookmark: 100224]77. Представление материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
[bookmark: 100225]78. Предоставление согласования отступления от условий подключения к системе теплоснабжения.
[bookmark: 000004][bookmark: 100226]79. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100227]80. Предоставление положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий.
[bookmark: 100228]81. Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения на проект обоснования границ санитарно-защитной зоны.
[bookmark: 100229]82. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации.
[bookmark: 100230]83. Предоставление положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.
[bookmark: 000060][bookmark: 100231]84. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1002.
[bookmark: 100232]85. Предоставление заключения уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ.
[bookmark: 000005][bookmark: 100233]86. Предоставление заключения о том, что изменения, внесенные в проектную документацию после положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, а также в случае, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, не приводят к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию (в сопоставимых ценах).
[bookmark: 100234]87. Предоставление заключения государственной историко-культурной экспертизы.
[bookmark: 100235]88. Предоставление заключения о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения.
[bookmark: 000006][bookmark: 100236][bookmark: 100237]89 - 90. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100238]6. Процедуры, связанные с осуществлением строительства,
реконструкции (применяются в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации)
[bookmark: 000051][bookmark: 100239]91. Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
[bookmark: 100240]92. Предоставление решения о согласовании осуществления действий в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
[bookmark: 100241]93. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода.
[bookmark: 100242]94. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети.
[bookmark: 100243]95. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне геодезического пункта.
[bookmark: 100244]96. Предоставление согласия на производство работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
[bookmark: 100245]97. Предоставление разрешения на строительство.
[bookmark: 000061][bookmark: 100246]98. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1002.
[bookmark: 000062][bookmark: 100247]99. Внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).
[bookmark: 000063][bookmark: 100248]100. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1002.
[bookmark: 100249]101. Заключение договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям.
[bookmark: 100250]102. Заключение договора горячего водоснабжения строящегося (не введенного в эксплуатацию) объекта на период строительства.
[bookmark: 100251]103. Заключение договора холодного водоснабжения в отношении строящегося объекта на период строительства.
[bookmark: 100252]104. Заключение договора водоотведения в отношении строящегося объекта на период строительства.
[bookmark: 100253]105. Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
[bookmark: 100254]106. Направление извещения о возникновении аварийной ситуации на объекте капитального строительства.
[bookmark: 100255]107. Направление извещения об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
[bookmark: 100256]108. Направление извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.
[bookmark: 100257]109. Проведение проверок государственного строительного надзора.
[bookmark: 100258]110. Проведение проверок государственного экологического надзора.
[bookmark: 100259]111. Предоставление результатов экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов, назначенных органом государственного строительного надзора.
[bookmark: 100260]112. Направление извещения об устранении нарушений.
[bookmark: 100261]113. Предоставление акта проверки объекта капитального строительства, строительство которого завершено, при осуществлении государственного строительного надзора.
[bookmark: 100262]7. Процедуры, связанные с предоставлением разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, государственной
регистрацией прав на построенный объект, заключением
договоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения
и водоотведения (применяются в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации)
[bookmark: 000007][bookmark: 100263]114. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 000008][bookmark: 100264]115. Проведение проверки выполнения технических условий (подписание акта о выполнении технических условий и акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии).
[bookmark: 000009][bookmark: 100265]116. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100266]117. Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
[bookmark: 100267]118. Предоставление разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств.
[bookmark: 000010][bookmark: 100268][bookmark: 100269]119 - 120. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 000011][bookmark: 100270]121. Подписание акта об осуществлении технологического присоединения.
[bookmark: 100271]122. Заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и договора об оказании услуг по передаче электрической энергии.
[bookmark: 000012][bookmark: 100272]123. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100273]124. Подписание акта о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
[bookmark: 000013][bookmark: 100274][bookmark: 100275]125 - 126. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100276]127. Подписание акта о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения.
[bookmark: 000014][bookmark: 100277]128. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100278]129. Заключение договора теплоснабжения.
[bookmark: 000015][bookmark: 100279][bookmark: 100280][bookmark: 100281][bookmark: 100282][bookmark: 100283][bookmark: 100284][bookmark: 100285]130 - 136. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 000016][bookmark: 100286]137. Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения.
[bookmark: 100287]138. Заключение договора водоотведения.
[bookmark: 000017][bookmark: 100288]139. Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения.
[bookmark: 100289]140. Заключение договора горячего водоснабжения.
[bookmark: 000018][bookmark: 100290][bookmark: 100291][bookmark: 100292]141 - 143. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 000019][bookmark: 100293]144. Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.
[bookmark: 000020][bookmark: 100294]145. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100295]146. Заключение договора холодного водоснабжения.
[bookmark: 100296]147. Подписание акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению).
[bookmark: 000021][bookmark: 100297][bookmark: 100298]148 - 149. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100299]150. Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения.
[bookmark: 000022][bookmark: 100300][bookmark: 100301]151 - 152. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 111.
[bookmark: 100302]153. Подписание акта о приемке газового оборудования и средств автоматики для проведения пусконаладочных работ.
[bookmark: 100303]154. Подписание акта комиссии о приемке газоиспользующего оборудования для проведения пусконаладочных работ.
[bookmark: 100304]155. Заключение договора поставки газа.
[bookmark: 100305]156. Предоставление технического плана здания, сооружения.
[bookmark: 100306]157. Предоставление заключения федерального государственного экологического надзора.
[bookmark: 100307]158. Предоставление заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
[bookmark: 100308]159. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
[bookmark: 100309]160. Присвоение адреса объекту капитального строительства.
[bookmark: 100310]161. Государственный кадастровый учет объекта недвижимости.
[bookmark: 100311]162. Принятие решений об установлении границ зоны с особыми условиями использования территории.
[bookmark: 100312]163. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зоны с особыми условиями использования территории.
[bookmark: 100313]164. Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
[bookmark: 100314]165. Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.
[bookmark: 100315]166. Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества - объект водоснабжения, водоотведения.
[bookmark: 100316]II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления
градостроительной деятельности на территориях субъектов
Российской Федерации и территориях муниципальных
образований (применяются в случае, если такие процедуры
и порядок их проведения установлены нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации или муниципальным
правовым актом представительного органа
местного самоуправления)
[bookmark: 100317]167. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
[bookmark: 100318]168. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
[bookmark: 100319]169. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части.
[bookmark: 100320]170. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления.
[bookmark: 100321]171. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
[bookmark: 100322]172. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах.
[bookmark: 100323]173. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов.
[bookmark: 000052][bookmark: 100324]174. Предоставление разрешения на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов.
[bookmark: 000053][bookmark: 100325]175. Предоставление акта приемки в эксплуатацию объекта, относящегося к объектам, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов.



[bookmark: 100326]Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2016 г. N 1138
[bookmark: 100327]ПРАВИЛА
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
[bookmark: 100328]1. Настоящие Правила устанавливают порядок внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов (далее - перечни процедур).
[bookmark: 100329]2. При подготовке проектов федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих изменение количества процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с установленными сферами деятельности подготавливают предложения о внесении изменений в перечни процедур и направляют указанные предложения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
[bookmark: 100330]3. В случае подготовки проектов законов субъектов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, предусматривающих изменение количества процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) подготавливают и представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предложения о внесении изменений в перечни процедур с приложением проектов актов субъектов Российской Федерации.
[bookmark: 100331]4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в течение месяца со дня поступления предложений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, обеспечивает рассмотрение поступивших предложений и при необходимости представляет в Правительство Российской Федерации в установленном порядке согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения о внесении изменений в перечни процедур с проектом нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
[bookmark: 100332]5. Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, предусматривающие увеличение количества процедур, указанных в перечнях процедур, подлежат оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.



[bookmark: 100333]Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2016 г. N 1138
[bookmark: 100334]ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ
В ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
[bookmark: 100335]1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, и реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1138 "Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур" (далее соответственно - перечни процедур, реестры описаний процедур).
[bookmark: 100336]2. Ведение реестров описаний процедур обеспечивает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
[bookmark: 100337]3. Форма реестров описаний процедур устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
[bookmark: 100338]4. Реестры описаний процедур включают в себя следующие сведения:
[bookmark: 100339]а) наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур;
[bookmark: 100340]б) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, которыми установлена процедура в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения (для процедур, включенных в раздел I соответствующего перечня процедур), нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлена процедура в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения (для процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур);
[bookmark: 100341]в) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения (для процедур, включенных в раздел I соответствующего перечня процедур), нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения (для процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур);
[bookmark: 100342]г) установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти (для процедур, включенных в раздел I соответствующего перечня процедур) или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом (для процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур):
[bookmark: 100343]случаи, в которых требуется проведение процедуры;
[bookmark: 100344]перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры;
[bookmark: 100345]перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры;
[bookmark: 100346]основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры;
[bookmark: 100347]основания для приостановления проведения процедуры;
[bookmark: 100348]основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам проведения процедуры;
[bookmark: 100349]срок проведения процедуры;
[bookmark: 100350]предельный срок представления заявителем документов, необходимых для проведения процедуры;
[bookmark: 100351]стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости;
[bookmark: 100352]форма подачи заявителем документов, необходимых для проведения процедуры (на бумажном носителе или в электронной форме);
[bookmark: 100353]орган (организация), осуществляющий проведение процедуры.
[bookmark: 100354]5. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации направляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по форме, указанной в пункте 3 настоящих Правил, сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, в отношении процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур:
[bookmark: 100355]не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в раздел II соответствующего перечня процедур;
[bookmark: 100356]не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, предусматривающего установление на территории такого субъекта или муниципального образования процедур, ранее включенных в раздел II соответствующего перечня процедур.
[bookmark: 100357]6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вносит изменения в соответствующие реестры описаний процедур:
[bookmark: 100358]в отношении процедур, включенных в раздел I соответствующего перечня процедур, - не позднее 10 рабочих дней со дня внесения изменений в соответствующий перечень процедур в связи с принятием федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, предусматривающих изменение сведений, указанных в пункте 4 настоящих Правил;
[bookmark: 100359]в отношении процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур, - не позднее 10 рабочих дней со дня получения от высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации сведений, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
[bookmark: 100360]7. Реестры описаний процедур подлежат размещению на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
[bookmark: 100361]8. Сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, в отношении процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур и предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, размещаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 5 рабочих дней со дня внесения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации изменений в реестры описаний процедур.
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Судебная практика и законодательство — Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 N 1138 (ред. от 23.09.2020) "Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур" (вместе с "Правилами внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов", "Правилами ведения реестров описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов")Судебная практика высших судов РФ
Приказ Минстроя России от 31.01.2017 N 55/пр Об утверждении форм реестров описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, и исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1138

[bookmark: 100005]В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1138 "Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6635) приказываю:
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